UMOWA NA WYKONANIE ROBÓT

zawarta w  dniu  ................................. pomiędzy :

Gminą Stubno

zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

Janusza Słabickiego – Wójta Gminy

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Jolanty Sobolewskiej

a

…....................................................................................................................................

….....................................................................................................................................

§ 1

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Stubno.

Szczegółowy zakres robót precyzuje przedmiar robót, dokumentacja techniczna

§ 2

- Termin realizacji przedmiotu umowy:

  - rozpoczęcia –   ….............................

  - zakończenia –  ….............................

§ 4

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z :

- warunkami wynikającymi z obowiązujących norm, przepisów technicznych i prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi do niego,

- zasadami wiedzy technicznej,

§ 5

- Z chwilą przekazania Wykonawcy placu budowy, na Wykonawcę przechodzi pełna odpowiedzialność za:

  - szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników stron      i osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót.

  - szkody wynikające ze zniszczenia oraz innych zdarzeń w odniesieniu do robót       podczas realizacji przedmiotu umowy,

  - szkody wynikające ze zniszczenia własności osób trzecich spowodowane działaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia w czasie budowy na jej terenie należytego ładu i porządku, przestrzegania przepisów BHP, ochrony znajdujących się na terenie budowy obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymanie ich    w należytym stanie technicznym.

- Wykonawca zobowiązuje się do właściwego oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy.

§ 6

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy siłami własnymi.

§7

- Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe w  wysokości brutto   …...................... zł /  słownie:   ….................................................

netto      …..................................  zł  /słownie: .

podatek VAT  ….........................zł

- Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy oraz:

- koszt urządzenia zagospodarowania, dozoru, zabezpieczenia i oznakowania placu budowy, doprowadzenia niezbędnych mediów oraz koszty ich zużycia w trakcie realizacji robót,

- koszt ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku       z zaistniałymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej,

- koszt zapewnienia warunków p.poż i bhp w trakcie realizacji robót,

§ 8

- Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w 1 nastąpi fakturą  wystawioną przez Wykonawcę.

- Termin zapłaty faktury Wykonawcy wynosi …...........dni, licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

- Wykonawca oświadcza, że:

- jest płatnikiem podatku VAT,

- posiada numer ..................................

§ 9

1.Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej- wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy, co stanowi kwotę ….................... słownie …......................................

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi w dacie zawarcia umowy.

- Kwota równa 30% wniesionego zabezpieczenia tj. …........................... zostanie przeznaczona na pokrycie roszczeń wynikających z  tytułu rękojmi za wady, pozostałe 70 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy tj. kwota ….................................przeznacza się jako gwarantującą zgodne z umową wykonanie robót.

§ 10

Strony ustalają kary umowne.

- Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1.000 zł  za każdy dzień zwłoki,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność                w wysokości 5 %  wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy.

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- za zwłokę w przekazaniu terenu budowy w wysokości 1.000 zł  za każdy dzień zwłoki,

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy            w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto,.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 10

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy określony w § 1  umowy.

2.  Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie  ustalenia dokonane w toku odbioru.

§ 11

- Wykonawca udziela …........... miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot umowy liczonej od daty odbioru końcowego.

- Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia własnym staraniem i na własny koszt wszelkich usterek ujawnionych w okresie gwarancji.

- Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach        w terminie 3 dni od daty ich ujawnienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia usterek zagrażających dalszej eksploatacji obiektu, natomiast pozostałych w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach.

§ 12

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

- jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

- jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż jeden miesiąc,

- Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony z winy, której nastąpiło odstąpienie od umowy,

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada obowiązany jest do:

  - dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

  - odkupienia materiałów lub urządzeń określonych w pkt 4 ppkt 3 niniejszego paragrafu umowy,

  - przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 13

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 14

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez strony umowy

§ 15

Ewentualne spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§16

Umowę niniejszą sporządza się w 2 egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.

Z a m a w i a j ą c y:						W y k o n a w c a: